**ניהול פרויקטים מתקדם**

**פגישה ראשונה: 25 דק**

|  |  |
| --- | --- |
| זמן | פעולה |
| 5 דק | הצגת הפרויקט |
| 8 דק | מעבר על התכנון קדימה |
| 7 דק | מעבר על סיכונים צפויים |
| 5 דק | משוב של רן |

**תכנון הפרויקט:**

|  |  |
| --- | --- |
| שבוע | מה עושים? |
| 1 | 1. פגישה עם בעלי העסק  2. פגישה עם המנחה- הכרות והצגת הנושא |
| 2 | 1. התחלת עבודה על מסמך אפיון (חלקים 1-5)  2. פגישה מעמיקה עם בעלי העסק לקבלת מידע רלוונטי יותר  3. מעבר על מסמך האפיון עם המנחה |
| 3 | 1. שיפור מסמך אפיון  2. מידול התהליכים BPMN |
| 4 | 1. המשך מידול תהליכים במסמך אפיון 2. פגישה עם המנחה לתיקון מסמך אפיון 3. פגישה ראשונה- ניהול פרויקטים מתקדם |
| 5 | 1. פגישה עם ד"ר שירלי בר-לב בנוגע לשיטת איסוף נתונים |
| 6 | 1. הצגה ראשונית של הפרויקט 2. פגישה עם המנחה 3. פגישה שנייה עם ד"ר רן אתגר |
| 7 | 1. הגשת שלבים 2-4 במסמך האפיון |
| 8 | 1. פגישה עם ד"ר אפרת קדמי- חווית משתמש 2. פגישה עם המנחה 3. פגישה שלישית עם ד"ר רן אתגר |

**סיכונים צפויים:**

|  |  |
| --- | --- |
| מספר סידורי | סיכונים |
|  | החברה תיסגר עקב משבר הקורונה וחוסר רצון |
|  | מגבלות על פתיחת השמיים והטיסות- ימנע משחקנים להגיע לקולג |
|  | פחד של השחקנים לצאת מהארץ בתקופה זו |
|  | ביטול הליגה בארה"ב עקב המשבר |
|  | חוסר מציאת מ"מ מתאימות |
|  | פרוייקט ש"גדול עלינו" |
|  | חוסר שת"פ מטעם החברה |
|  | קשיים באיסוף הנתונים |
|  | בניית פיצ'ר שאינו עונה על צרכי הלקוח |
|  | תכנון זמן לקוי |